| ID |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5 |  |  |  |
| B | 6 | 4 | 5 |  |
| C | 10 | 10 | 8 | 5 |
| D | 5 | 5 | 5 | 10 |
| E | 2 | 3 | 2 | 4 |
| F | 10 | 10 |  |  |

| ID | Budget | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 15 |  | 6 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 33 |  |  |  |  | 10 | 10 | 8 | 5 |  |  |  |
| D | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| E | 11 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  |  |
| F | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| Total | 109 | 5 | 11 | 9 | 10 | 20 | 12 | 11 | 7 | 4 | 10 | 10 |
| Commutative |  | 5 | 16 | 25 | 35 | 55 | 67 | 78 | 85 | 89 | 99 | 109 |